面向设计师的自定义分组与AI风格化分类素材管理系统

可行性分析报告

版本 V1.0

日期 2026-06-22

学生姓名 祝雨婷

学号 2408090602016

指导老师 钟云飞

项目名称 灵素-设计师AI素材库

引言

1.1 编写目的

本报告旨在依据 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 和 GB/T 45802-2025《系统与软件工程 生存周期过程 需求工程》 的要求，对《面向设计师的自定义分组与AI风格化分类素材管理系统》(以下简称“灵素”)进行全面的可行性分析。

本报告从技术可行性、经济可行性、法律可行性、操作可行性四个维度进行评估，为项目立项决策和后续开发工作提供客观依据。

本报告的预期读者包括：项目指导教师、课程评审人员、项目开发人员。

1.2 项目背景

1.2.1 行业背景

随着创意设计行业的数字化程度持续加深，设计师在日常工作中积累了大量图片、矢量、3D、视频等素材资源。根据行业调查，一名活跃的UI/平面设计师年均积累素材量超过 5000 张，但在实际工作中存在以下突出痛点：

维度单一：传统文件夹式管理仅支持“按项目”或“按时间”分类，无法满足设计师“按风格”、“按配色”、“按情绪”等多维度检索需求。

检索困难：素材量增大后，查找特定风格的素材耗时从几分钟增加到 30 分钟以上，严重影响创作效率。

风格定义模糊：设计师对风格的认知具有主观性(如“日系”与“极简”的边界)，传统标签系统无法动态适应个人分类习惯。

资产沉睡：大量优质素材因缺乏有效管理而无法复用，造成版权素材的重复购买和创作时间浪费。

1.2.2 项目提出

“灵素”旨在利用 AI 视觉识别技术，结合设计师自定义分组逻辑和用户画像学习机制，构建一个轻量、智能、个性化的素材管理工具。系统在素材入库时自动进行风格化标注，并基于用户历史分组习惯主动推荐素材的归属位置，变被动管理为主动服务。

1.3 参考资料

编号 标准/文献 说明

[1] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

[2] GB/T 45802-2025 系统与软件工程 生存周期过程 需求工程

[3] GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语

[4] GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第1部分：质量模型

[5] GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范

[6] 本项目SRS V1.0 灵素软件需求规格说明书

[7] 本项目SDD V1.0 灵素软件设计说明书

2. 技术可行性分析

2.1 系统目标与技术路线

本系统采用 B/S 架构(浏览器/服务器)，前端基于 Vue 3 渐进式框架构建移动端优先的单页应用(SPA)，后端采用 Python FastAPI 提供 RESTful API 服务。AI 分析能力通过对接云端视觉大模型服务实现，本地仅进行轻量级向量计算和缓存，大幅降低对硬件的要求。

2.2 关键技术分析

2.2.1 AI 视觉分类与风格提取

技术方案：使用 CLIP(Contrastive Language-Image Pre-training) 模型提取素材的 512 维特征向量，结合预设的设计风格词库（赛博朋克、极简主义、国潮、弥散光、酸性平面等 30+ 种设计垂直领域风格）进行零样本分类。

可行性分析：

CLIP 模型已在工业界广泛验证，图像-文本对齐精度在多个基准数据集上超过 80%。

通过云端 API 调用(如阿里云视觉智能平台)可直接获取特征向量和风格标签，无需自建 GPU 训练环境，符合大二学生的技术能力边界。

API 调用按量计费（约 0.01 元/次），边际成本极低。

技术成熟度：⭐⭐⭐⭐⭐(非常成熟)

2.2.2 基于用户分类画像的智能归类建议

技术方案：对用户创建的每个自定义分组，系统遍历该分组下所有素材的 AI 特征向量，计算其几何中心向量(Centroid Vector) 作为该分组的“风格锚点”。当用户导入新素材时，计算新素材向量与各分组锚点的余弦相似度，推荐相似度最高且超过阈值(0.65)的分组作为归属建议。

可行性分析：

该方案本质为无监督的向量中心漂移算法，无需深度模型训练，仅涉及基础线性代数运算。

计算复杂度为 O(n·d)，其中 n 为分组数通常<20，d 为向量维度(512)，在 CPU 下单次计算耗时<5ms，完全可接受。

冷启动问题通过预设“通用设计风格锚点库”(基于公开数据集预计算)解决。

技术成熟度：⭐⭐⭐⭐(成熟，实现难度适中)

2.2.3 跨平台兼容架构

技术方案：采用 Vue 3 + Vant UI 构建移动端优先的响应式 Web 应用，配合 PWA(渐进式 Web 应用)技术，用户可将网页添加到手机桌面，获得类原生 App 体验。

可行性分析：

Vue 3 生态成熟，Vant 4 提供完整的移动端组件库，开发效率高。

PWA 技术支持离线缓存和桌面图标，一次开发即可在 iOS、Android、桌面浏览器上运行。

无需分别开发 iOS 和 Android 原生应用，开发成本降低约 60%。

技术成熟度：⭐⭐⭐⭐⭐(非常成熟)

2.3 技术风险与对策

风险项 风险等级 影响 应对策略

AI 风格定义的主观性 中 设计风格界限模糊(如“波普”与“孟菲斯”)，AI 分类可能与用户认知不一致 引入“置信度阈值”显示和“用户纠错反馈”机制，允许设计师修正分类结果并更新本地权重

云端 API 服务不可用 中 阿里云等服务商偶发故障，导致素材无法分析 本地缓存上次成功的分析结果；设计降级策略：API 超时 3 秒则跳过 AI 分析，保留手动标注功能

冷启动问题 低 新用户无历史分组时无法提供智能归类建议 预设通用风格锚点库兜底；分组素材不足 3 张时界面提示“素材不足，AI 正在学习”

大素材流处理 低 大尺寸 PSD/TIFF 文件上传时可能超时 前端限制文件大小<50MB；上传时显示进度条；后端异步处理并生成缩略图

2.4 技术可行性结论

项目所涉及的关键技术(CLIP 图像特征提取、余弦相似度计算、Vue 3 前端框架)均为成熟且广泛应用的技术，技术路线清晰，风险可控。核心算法无需 GPU 训练，开发难度在大二本科生能力范围内。技术可行。

经济可行性分析

3.1 成本估算

3.1.1 开发成本

项目 内容 费用预估

开发人力 1 人(学生本人)，开发周期约 14 天 0 元(课程作业，人力不计费)

开发工具 VS Code(免费)、Git(免费)、Postman(免费) 0 元

学习资源 官方文档、社区教程、技术博客 0 元

合计 — 0 元

3.1.2 运行成本

项目 方案 费用预估

云服务器 阿里云 ECS 最低配(1核2G)或使用免费 Serverless 平台 约 50-100 元/月(或使用 Render/Vercel 免费额度)

图片存储 阿里云 OSS(标准存储) 约 0.12 元/GB/月(10GB 约 1.2 元)

AI 视觉 API 阿里云视觉智能平台(按量计费) 约 0.01 元/次（日均 100 次 = 1 元/天 = 30 元/月）

数据库 PostgreSQL 云数据库或 Supabase 免费额度 0 元(使用 Supabase 免费套餐，500MB 存储)

域名 非必需，可使用 IP 或免费域名 0 元

月度合计 — 约 30-130 元/月(使用免费方案可降至 0 元)

3.2 效益分析

3.2.1 效率提升

指标 传统方式 使用本系统后 提升幅度

查找特定风格素材 平均 30 分钟 平均 2 分钟 提升 93%

素材入库归类 手动拖拽，每次约 15 秒 AI 建议一键归位，每次约 2 秒 提升 87%

素材复用率 约 20% 预计提升至 60%+ 提升 200%

3.2.2 无形效益

创意激发：AI 推荐的“备选标签”为设计师提供不同的风格视角，可能触发新的创意灵感。

资产保全：标准化分类减少素材丢失风险，避免重复购买版权素材（单张版权图片约 50-500 元）。

个人品牌：设计师可快速检索过往作品，建立个人风格档案(设计人格雷达图)，提升求职和接单竞争力。

3.3 经济可行性结论

项目开发成本几乎为零(仅需学生个人时间投入)，运行成本可通过免费云服务方案控制在 0 元/月。即使采用最低配置付费方案，月度成本不超过 130 元，完全在个人承受范围内。系统带来的效率提升和资产复用价值远超投入成本。经济可行。

法律与社会可行性分析

4.1 国家标准符合性

本系统在开发和文档编制全过程中严格遵循国家软件工程标准体系：

国标编号 标准名称 本项目对应实践

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范 可行性分析报告、需求规格说明书、软件设计说明书均按照该国标格式编制

GB/T 45802-2025 需求工程 需求定义完整、无歧义、可验证，含可追溯性矩阵

GB/T 16260.1-2006 软件质量模型 系统设计重点保障“易用性”和“效率”质量特性

GB/T 35273-2020 个人信息安全规范 用户画像数据最小化采集、加密存储、用户可控

4.2 版权合规分析

素材版权标识：系统内置“使用权限”元数据字段(如 CC 协议、商业授权、仅参考)，帮助设计师规避误用版权图片的法律风险。

开源组件合规：项目使用的 Vue 3(MIT 协议)、Vant 4(MIT 协议)、FastAPI(MIT 协议)均为开源许可，允许商业和非商业使用。

AI 模型合规：使用的 CLIP 模型为 OpenAI 开源，阿里云视觉智能 API 为商业授权服务，调用行为合法合规。

4.3 隐私保护分析

数据最小化：仅采集用户名、邮箱(用于账号注册)和用户主动上传的素材，不采集任何非必要个人信息。

本地优先：用户分组锚点向量在服务端独立计算并加密存储，不向第三方传输用户素材库的结构信息。

用户可控：提供“重置偏好”功能，用户可一键清除 AI 学到的个人分组习惯，符合“被遗忘权”原则。

4.4 法律可行性结论

系统开发过程严格遵守国家软件工程标准，所使用的全部技术和组件均为开源或合法授权，用户隐私保护措施到位，版权标识机制有效。法律可行。

操作可行性分析

5.1 用户特征分析

本系统目标用户为独立设计师(平面设计师、UI/UX 设计师、电商视觉设计师)，具有以下特征：

年龄集中在 22-35 岁，对移动端应用接受度高

习惯使用 Eagle、Billfish、Pinterest 等工具，对“分组+标签”管理模式有认知基础

对 AI 辅助工具有一定好奇心，但排斥复杂操作流程

注重界面美观度，对“工具感太强”的软件有抵触心理

5.2 易用性设计

设计原则 具体措施

三步内完成核心操作 打开 App → 点“导入” → 选图片 → AI 自动建议 → 点“一键移动”完成

解释性文案 智能建议卡片显示“基于你在「XX」中的素材习惯”，让用户理解 AI 的推荐逻辑

降级兜底 AI 分析失败时保留手动标注功能，不阻断正常使用流程

视觉清爽 采用薄荷绿+白色的清新风格，大量留白，卡片圆角设计，降低视觉疲劳

5.3 用户学习成本

有过 Eagle/Billfish 使用经验的设计师：5 分钟内可上手

无任何素材管理工具经验的新手：15 分钟内可掌握核心操作

系统内不设复杂设置项，所有 AI 功能“开箱即用”

5.4 操作可行性结论

系统操作流程简洁，核心功能(导入→AI建议→一键归位)三步完成，学习成本极低。UI 设计清新友好，符合设计师用户的审美偏好。操作可行。

进度可行性分析

6.1 项目规模估算

模块 功能点数 预估代码行数

用户系统(注册/登录/个人中心) 3 约 300 行

素材管理(上传/预览/删除/移动) 4 约 400 行

AI 智能标注(API 对接+本地逻辑) 2 约 200 行

智能归类建议(锚点计算+相似度) 2 约 250 行

分组管理(CRUD) 3 约 200 行

搜索与筛选 2 约 150 行

前端 UI 页面(6 个页面) 6 约 800 行

合计 22 约 2300 行

6.2 开发进度计划

阶段 时间(天) 任务内容 里程碑

第 1 阶段 1-2 环境搭建：初始化项目，配置 Vue3 + Vant + FastAPI 项目可启动

第 2 阶段 3-4 用户系统：注册、登录、JWT 认证 可登录注册

第 3 阶段 5-6 分组管理：创建、列表展示、删除 可管理分组

第 4 阶段 7-8 素材上传 + AI 分析：对接视觉 API 可上传打标

第 5 阶段 9-10 ⭐智能归类建议：锚点计算、相似度匹配、建议弹窗 核心功能完成

第 6 阶段 11-12 搜索筛选 + UI 美化 基本功能齐全

第 7 阶段 13-14 测试、Bug 修复、文档整理 MVP 交付

总工期预估：14 天，符合课程作业周期要求。

6.3 进度可行性结论

项目总代码量约 2300 行，分 7 个阶段 14 天完成，每日约需完成 160 行代码。考虑到部分代码可通过 AI 辅助生成，实际工作量在可控范围内。进度可行。

资源可行性分析

7.1 硬件资源

资源 要求 当前可用

开发用电脑 8GB 内存、50GB 硬盘 ✅ 个人笔记本电脑

测试用手机 iOS 或 Android 智能手机 ✅ 个人手机

7.2 软件资源

资源 用途 费用

VS Code 代码编辑器 免费

Node.js JavaScript 运行环境 免费

Python 3.10+ 后端开发语言 免费

PostgreSQL / Supabase 数据库 免费额度

阿里云视觉智能 API AI 特征提取 免费额度(新人试用)

Vant UI 移动端组件库 开源免费

7.3 知识资源

技术点 学习资料 预估学习时间

Vue 3 基础 官方文档(中文) 已具备基础

Vant 4 组件库 官方文档 + 示例 2 小时

FastAPI 官方 Tutorial 4 小时

CLIP 特征提取 阿里云 API 文档 1 小时

余弦相似度 高中数学知识 已掌握

7.4 资源可行性结论

项目所需的硬件(个人电脑)、软件(全部免费)、知识(大二课程体系内)均已满足。AI 辅助编程工具可进一步提升开发效率。资源可行。

可行性分析结论

8.1 综合分析

维度 结论 关键依据

技术可行性 ✅ 可行 CLIP 模型成熟，向量计算方案轻量，Vue3 生态完善

经济可行性 ✅ 可行 开发成本为零，运行成本可控制在免费额度内

法律可行性 ✅ 可行 符合 GB/T 8567 等国家标准，组件开源合规，隐私保护到位

操作可行性 ✅ 可行 三步完成核心操作，学习成本极低，UI 清新友好

进度可行性 ✅ 可行 总代码量约 2300 行，14 天可完成 MVP

资源可行性 ✅ 可行 硬件、软件、知识资源均已齐备

8.2 综合结论

本项目 完全可行。

“灵素”系统定位清晰，技术方案合理，无需高昂的硬件投入和复杂的模型训练，符合大二本科生的技术能力边界。系统所解决的设计师素材管理痛点真实存在，用户体验设计友好，具有实际应用价值。

建议立即立项开发，按照 14 天进度计划推进 MVP 版本的实现和交付。

附录

附录 A：术语表

术语 解释

CLIP Contrastive Language-Image Pre-training，多模态视觉-语言预训练模型

Centroid 聚类中心，本报告中指一组特征向量的算术平均值

Embedding 特征向量，将非结构化图片转化为计算机可计算的数值矩阵

MVP Minimum Viable Product，最小可行产品

PWA Progressive Web Application，渐进式 Web 应用

SPA Single Page Application，单页应用

附录 B：与本项目配套的文档清单

文档 编号 版本

软件需求规格说明书(SRS) DIP-AMS-SRS-2026-V1.0 V1.0

软件设计说明书(SDD) DIP-AMS-SDD-2026-V1.0 V1.0

可行性分析报告(本报告) DIP-AMS-FS-2026-V1.0 V1.0

本报告严格按照 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 和 GB/T 45802-2025《需求工程》 国家标准框架撰写